LOKA

Répartition des rôles, fonctionnalités et organisation Git

Équipe : Bryan • Berthold • Ange • Pascal

Objectif du document Attribuer les 7 rôles fonctionnels de LOKA aux 4 développeurs, définir précisément ce que chaque rôle peut faire dans l’application et organiser le travail afin de limiter les conflits Git. La répartition privilégie des modules autonomes et un nombre réduit de tâches.

# Principe de répartition

Chaque développeur possède un périmètre fonctionnel principal et des dossiers de code distincts.

Les 7 rôles sont tous couverts : Administrateur plateforme, Administrateur agence, Gestionnaire immobilier, Comptable, Propriétaire, Locataire et Technicien.

Les rôles sont regroupés par proximité fonctionnelle pour éviter de multiplier les tâches et les dépendances.

Les éléments réellement communs (base de données, authentification centrale, layout global et dashboard) sont définis une fois puis intégrés selon des règles communes.

# 1. Attribution des 7 rôles aux 4 développeurs

| Développeur | Rôles attribués | Domaine principal | Objectif |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Berthold | Administrateur plateforme Administrateur agence | Administration & sécurité | Gérer la plateforme, les agences, les comptes, les rôles et les paramètres. |  |
| Bryan | Gestionnaire immobilier | Biens & gestion locative | Gérer le patrimoine immobilier et les opérations quotidiennes des biens. |  |
| Ange | Comptable Propriétaire | Finance & suivi propriétaire | Gérer les flux financiers et l’accès du propriétaire à ses informations. |  |
| Pascal | Locataire Technicien | Espace locataire & maintenance | Gérer l’espace locataire et le cycle des interventions techniques. |  |
| Pourquoi cette répartition ? Bryan porte l’administration car les deux rôles administratifs partagent les mêmes écrans et règles d’accès. Berthol se concentre sur le cœur immobilier. Ange regroupe la finance avec la vision propriétaire, qui exploite directement les revenus et biens associés. Pascal regroupe le locataire avec la maintenance, car le locataire peut signaler un incident et suivre son traitement. Les domaines restent séparables dans Git. |  |  |  |

# 2. Périmètre de Berthold

## 1.1 Administrateur plateforme

Fonctionnalités :

Gérer les agences présentes sur la plateforme.

Gérer les paramètres globaux de la plateforme.

Gérer les abonnements et leur association aux agences.

Gérer les rôles et permissions globaux.

Consulter le journal d’audit global.

Activer ou désactiver les comptes selon les règles d’administration.

Ce que le rôle peut réaliser :

Créer, consulter, modifier et désactiver une agence.

Consulter les informations globales d’utilisation.

Créer/modifier des rôles et leurs permissions.

Consulter les actions enregistrées dans l’audit.

## 1.2 Administrateur agence

Fonctionnalités :

Administrer une agence donnée.

Gérer les utilisateurs de son agence.

Attribuer les rôles aux utilisateurs de l’agence.

Gérer les paramètres propres à l’agence.

Consulter l’activité de son agence.

Ce que le rôle peut réaliser :

Ajouter/modifier/désactiver un utilisateur de l’agence.

Attribuer un rôle autorisé.

Modifier les paramètres de l’agence.

Consulter les données de son agence selon ses permissions.

Tables principalement concernées : agence, utilisateur, role, permission, role_permission, session_utilisateur, parametre_agence, abonnement, agence_abonnement, journal_audit

Périmètre de code recommandé : app/authentification • app/administration • config • core

# 2. Périmètre de Bryan

## 2.1 Gestionnaire immobilier

Fonctionnalités :

Gérer les biens immobiliers.

Gérer les types de biens, adresses et immeubles.

Gérer les équipements et les photos des biens.

Gérer les propriétaires et leurs biens associés.

Consulter l’état des biens : disponible, loué, en travaux, etc.

Préparer les informations nécessaires à la mise en location.

Ce que le rôle peut réaliser :

Ajouter, modifier, consulter et archiver un bien.

Associer un bien à une adresse, un immeuble et un type.

Ajouter/supprimer des photos et équipements.

Créer/modifier un propriétaire et associer ses biens.

Rechercher et filtrer les biens.

Tables principalement concernées : type_bien, adresse, immeuble, bien, equipement, bien_equipement, photo_bien, proprietaire, bien_proprietaire

Périmètre de code recommandé : app/biens • app/proprietaires • ressources liées aux biens

# 2. Périmètre de Ange

## 3.1 Comptable

Fonctionnalités :

Suivre les échéances de loyer.

Enregistrer et consulter les paiements.

Identifier les paiements en retard et les impayés.

Gérer les quittances.

Consulter les informations financières utiles aux rapports.

Ce que le rôle peut réaliser :

Créer/modifier un paiement.

Consulter l’historique des paiements.

Consulter les échéances et retards.

Générer/consulter une quittance.

Filtrer les impayés par période, contrat ou bien.

## 3.2 Propriétaire

Fonctionnalités :

Consulter ses biens.

Consulter les informations liées à ses locations.

Consulter les revenus qui lui appartiennent.

Consulter les informations financières autorisées.

Consulter les documents associés à ses biens selon ses droits.

Ce que le rôle peut réaliser :

Voir uniquement les biens qui lui sont associés.

Consulter les revenus et paiements liés à ses biens.

Consulter les contrats liés à ses biens.

Consulter les informations de maintenance de ses biens lorsque les droits le permettent.

Tables principalement concernées : paiement, quittance, echeance, proprietaire, bien_proprietaire + vues/rapports financiers

Périmètre de code recommandé : app/paiements • app/rapports (partie finance) • espace propriétaire

# 2. Périmètre de Pascal

## 4.1 Locataire

Fonctionnalités :

Consulter ses informations personnelles.

Consulter son contrat de location.

Consulter ses échéances et paiements.

Consulter ses quittances et documents autorisés.

Déclarer un problème ou une demande de maintenance.

Suivre l’état de ses demandes.

Ce que le rôle peut réaliser :

Consulter uniquement ses données.

Consulter son contrat actif.

Consulter ses paiements et quittances.

Créer une demande d’intervention.

Ajouter des informations à une demande autorisée.

## 4.2 Technicien

Fonctionnalités :

Consulter les interventions qui lui sont assignées.

Consulter le détail d’une intervention.

Mettre à jour l’état d’une intervention.

Ajouter des informations/commentaires sur l’intervention.

Signaler une intervention terminée.

Ce que le rôle peut réaliser :

Voir ses interventions assignées.

Passer une intervention d’un statut à un autre selon les droits.

Ajouter un commentaire.

Clôturer une intervention lorsque le traitement est terminé.

Tables principalement concernées : locataire, contrat, contrat_locataire, intervention, commentaire_intervention, notification, document, type_document

Périmètre de code recommandé : app/locataires • app/maintenance • app/documents • app/notifications

# 3. Matrice synthétique des droits

| Action | Admin plateforme | Admin agence | Gestionnaire | Comptable | Propriétaire | Locataire | Technicien |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrer la plateforme | ✓ | — | — | — | — | — | — |  |
| Administrer une agence | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |  |
| Gérer les utilisateurs | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |  |
| Gérer les biens | ✓ | ✓ | ✓ | Lecture | Lecture | Lecture limitée | Lecture technique |  |
| Gérer les propriétaires | ✓ | ✓ | ✓ | Lecture | Ses données | — | — |  |
| Gérer les locataires | ✓ | ✓ | ✓ | Lecture | Lecture liée | Ses données | — |  |
| Gérer les contrats | ✓ | ✓ | ✓ | Lecture | Lecture liée | Son contrat | — |  |
| Gérer les paiements | ✓ | ✓ | Lecture | ✓ | Lecture liée | Ses paiements | — |  |
| Gérer les interventions | ✓ | ✓ | Créer/suivre | Lecture | Lecture liée | Créer/suivre | ✓ |  |
| Gérer les documents | ✓ | ✓ | Liés aux biens | Financiers | Ses documents | Ses documents | Liés aux interventions |  |
| Consulter l’audit | ✓ | Agence | — | — | — | — | — |  |
| Important La matrice est une base fonctionnelle : l’implémentation finale des permissions doit respecter les règles définies dans la base de données (role, permission, role_permission) et les contrôles PHP. Un utilisateur ne doit jamais accéder à une donnée simplement parce qu’une URL est connue. |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Équilibre de la charge de travail

La répartition cherche à équilibrer non pas le nombre de rôles, mais le volume de fonctionnalités, d’écrans et de règles métier. Les rôles sont regroupés lorsque leurs données et leurs écrans sont fortement liés.

| Développeur | Rôles | Charge estimée | Pourquoi | Dépendances |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Berthold | 2 | Élevée | Deux rôles administratifs mais une base technique commune : comptes, rôles, permissions, agence et audit. | Faibles après mise en place du socle. |
| Bryan | 1 | Élevée | Le rôle gestionnaire couvre le plus grand domaine métier : biens, propriétaires, adresses, équipements et photos. | Contrat seulement pour les liaisons futures. |
| Ange | 2 | Élevée | Comptabilité = règles financières ; propriétaire = vues filtrées sur biens/revenus. | Utilise les contrats et biens déjà définis. |
| Pascal | 2 | Élevée | Locataire = espace utilisateur ; technicien = workflow maintenance. Documents/notifications peuvent rester dans le même périmètre. | Interventions et contrats comme références. |

# 5. Organisation Git pour réduire les conflits

Règle principale Un seul dépôt GitHub pour LOKA, mais chaque développeur travaille principalement dans ses propres dossiers. Les fichiers communs sont modifiés uniquement par accord de l’équipe.

## Branches

main : version stable et démontrable.

develop : branche d’intégration de l’équipe.

Berthold : feature/administration

Bryan : feature/immobilier

Ange : feature/finance-proprietaire

Pascal : feature/locataire-maintenance

## Zones de code attribuées

| Développeur | Dossiers principalement modifiés | Dossiers à ne pas modifier sans accord |
| --- | --- | --- |
| Berthold | app/authentification, app/administration, config, core/auth | layouts, database/schema après validation |
| Bryan | app/biens, app/proprietaires | app/contrats, app/paiements |
| Ange | app/paiements, espace proprietaire, rapports financiers | app/biens, app/maintenance |
| Pascal | app/locataires, app/maintenance, app/documents, app/notifications | app/administration, config |

## Règles de travail

Ne jamais travailler directement sur main.

Créer une branche pour chaque fonctionnalité importante, même si le domaine appartient au même développeur.

Faire des commits courts et explicites : feat, fix, refactor, docs, chore.

Faire une Pull Request vers develop avant intégration.

Une Pull Request doit être relue par au moins un autre membre.

Éviter de modifier les mêmes fichiers en parallèle, surtout layouts/, config/, core/ et le schéma SQL.

Si une modification commune est nécessaire, prévenir l’équipe avant le commit.

Mettre à jour sa branche depuis develop avant de demander le merge.

## Exemple de cycle Git

Issue → branche feature → développement → tests locaux → commit → push → Pull Request → review → merge dans develop → test d’intégration.

# 6. Réduction du nombre de tâches

Approche recommandée Pour limiter la gestion de tickets, chaque développeur reçoit 3 à 4 grands lots fonctionnels maximum. À l’intérieur de chaque lot, les sous-actions (ajouter, modifier, supprimer, consulter) sont traitées ensemble.

| Développeur | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Berthold | Authentification & sessions | Administration agence/utilisateurs | Rôles, permissions, audit & paramètres |
| Bryan | Biens & types | Adresses, immeubles, équipements & photos | Propriétaires & associations |
| Ange | Paiements & échéances | Quittances & suivi des impayés | Espace propriétaire & revenus |
| Pascal | Espace locataire & documents | Maintenance & interventions | Notifications & suivi |

# 7. Fonctionnalités communes à réaliser ensemble

Dashboard global : statistiques sur les biens, contrats, paiements et maintenance.

Charte graphique et composants UI communs.

Structure de la base de données et migrations validées collectivement.

Layouts communs : header, sidebar, navigation, messages, formulaires et modales.

Tests d’intégration entre modules.

Documentation finale et préparation de la démonstration.

Pour éviter les conflits Git Les éléments communs doivent être conçus avant le développement intensif des modules. Une personne peut créer le squelette commun, puis les autres évitent de modifier simultanément les mêmes fichiers. Les modules métiers restent ensuite isolés.

# 8. Vue globale de la répartition

BERTHOLD
Administration plateforme + Administration agence

BRYAN
Gestionnaire immobilier

ANGE
Comptable + Propriétaire

PASCAL
Locataire + Technicien

# 9. Résultat attendu

Chaque rôle de la base de données est attribué à un développeur.

Chaque développeur possède un périmètre fonctionnel suffisamment autonome.

Les charges sont volontairement équilibrées par volume fonctionnel plutôt que par nombre de rôles.

Les modules sont séparés dans l’arborescence pour limiter les modifications concurrentes.

Les fonctionnalités communes sont réduites et planifiées pour éviter les conflits Git.

La sécurité des permissions reste centralisée afin d’éviter des règles différentes selon les modules.

Décision de conception Cette répartition est la base de travail recommandée pour l’équipe Bryan, Berthold, Ange et Pascal. Elle peut servir directement à créer les issues GitHub, les branches et les dossiers de développement du projet LOKA.